Review Meeting 会议纪录

RFID 与文物物流（Cultural Logistics）— 架构确认与启动规划

| 会议名称 | Review Meeting |
| --- | --- |
| 时间 | 2026/03/19（四）15:00–16:00 |
| 地点 | A810 |
| 参与人员 | 谢坤达、郑欣、陈昭琅、冯建凇、严盛辉 |
| 主持人 | 谢坤达 |
| 纪录人 | 谢坤达 |
| 版本/日期 | v1.1 / 2026/03/19 |

一、会议目标

确认软硬件架构与启动路径，先以单一桌机环境完成「RFID 编码后」全流程 Demo，并完成责任分工与初期资源需求盘点。

二、议程与讨论摘要

（一）软硬件架构确认与开发范围

先以 1 台桌机作为开发与展示环境（Single Workstation Dev/Test）。

本阶段聚焦于「RFID 编码完成后」之所有程序实作（流程与 SOP 见附件）。

系统技术栈：Ubuntu / Java / PostgreSQL（Postgres）。

后续扩充：可再评估读取器布建、边缘中介层（Savant）、ONS 服务与上鍊服务的分离部署。

（二）责任划分与分工原则

陈昭琅：项目经理（PM），负责整体系统规划协调，并设计 Demo 情境与验收脚本。

严盛辉：系统建置（环境/数据库/服务器），协助系统分析与部署规范。

冯建凇：系统分析（需求拆解、模块界面、资料流/状态机）。

程序开发（Coding）：由三位老师分工，模块边界与任务清单由 PM 汇整后提出（下次会议确认）。

（三）初期需求与资源盘点

初期以「可完成 Demo 与流程验证」为最低可行配置（MVP），需求如下：

| 项目 | 规格/说明 | 数量 | 单价(RMB) | 小计(RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桌机（开发/展示） | 由严盛辉规划规范；建议含 SSD、16–32GB RAM | 1 | 15000 | 15000 | 采购规格待提交 |
| IntelliJ IDEA | 授权费用 | 3 | 1650/年 | 4950/年 | 3 组授权（年度） |
| 人工费用 | HR/人（依人日或时数另行核算） | TBD | 1000 | TBD | 计价方式待定 |
| 网络 | 内网/外网、VPN、固定 IP（如需） | TBD | TBD | TBD | 待评估 |
| 场地 | Demo/测试场地（A810 或其他） | TBD | TBD | TBD | 待争取 |
| Mifare Reader/Tag | 读卡器 + 标签/片（测试批量） | TBD | TBD | TBD | 型号/数量待定 |
| 路由器 | 测试用路由器/交换器 | 1 | TBD | TBD | 待选型 |

三、决议事项

采用「单一桌机」作为第一阶段开发与展示环境，先完成 RFID 编码后全流程 Demo。

技术栈定案：Ubuntu / Java / PostgreSQL。

由 PM 于下次会议提出 Demo 情境脚本、模块拆分与程序分工清单。

初期采购与资源盘点依本次清单推进，未定项（网络/场地/Reader/Tag/路由器）于评估后补齐。

四、行动项目（Action Items）

| 编号 | 行动项目 | 负责人 | 交付物/期限（暂定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 提交桌机采购规格与估价（CPU/RAM/SSD/OS 安装方式） | 严盛辉 | 下次会议前 | 含采购连结/规格表 |
| A2 | 完成 Demo 情境脚本与验收步骤（RFID 编码后流程） | 陈昭琅 | 下次会议前 | 需对应附件 SOP |
| A3 | 整理系统模块与界面（资料流/状态机/事件） | 冯建凇 | 下次会议前 | 输出简版设计说明 |
| A4 | 提出程序分工建议（3 位老师）与任务清单 | 陈昭琅（汇整） | 下次会议前 | 分工待会议确认 |
| A5 | 评估网络需求与场地可用性（含权限/设备） | 谢坤达、郑欣 | 下次会议前 | 视学校资源协调 |

五、待确认事项（Open Issues）

网络需求：是否需要外网/VPN/固定 IP、以及资料上鍊服务的连线策略。

场地需求：Demo/测试场地（A810 或替代场地）之可用性与设备支援。

Mifare Reader/Tag：型号、数量与采购预算。

授权与人工费用：IntelliJ 授权采购流程与 HR 计价方式（人日/人月）。

六、附件

附件 1：RFID 编码后流程图与 SOP（见先前文件/附件）。

七、签核

主持人：__________________________      纪录人：__________________________

会议结束时间：16:00      下次会议（暂定）：__________________________