合同编号：

技术服务合同

项目名称： 非遗文物物流与辨识、溯源系统开发

委 托 方（甲 方）： 保际（北京）非物质文化遗产保护发展限公司

受 托 方（乙 方）：  福州外语外贸学院

签订时间： 2026年4月15日

签订地点： 北京市

有效期限： 2026年4月15日－2027年4月14日

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）： 保际（北京）非物质文化遗产保护发展限公司

住  所  地： 北京市丰台区方庄南路18号院3号楼1层3-1内1109

项目联系人： 林

联系方式 ：

通讯地址： 北京市丰台区方庄南路18号院3号楼1层3-1内1109

电    话： 15562781987             传真：

电子信箱： 15562781987@163.com

受托方（乙方）： 福州外语外贸学院

住  所  地： 福建省福州长乐区首占新区育环路28号

项目联系人： 谢坤达

项目组成员： 谢坤达（教师），郑欣（教师），冯建淞（教师），陈昭埌（教师），严盛辉（教师），颜俊英（学生）

联系方式 ：

通讯地址： 福建省福州市长乐区育环路28号

电    话：  15880111091     传真：

电子信箱：   jumbokh@qq.com

本合同甲方委托乙方就 文物物流与辨识项目 项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1．技术服务的目标： 建立基于RFID技术的文物物流与辨识系统，实现文物库房的数字化管理，包括文物信息建档、双标签（NFC/UHF）绑定、入出库管理与权限控制。

2．技术服务的内容： （1）文物基础信息建档系统开发；（2）NFC/UHF双标签绑定与管理功能；（3）库房入出管理与权限控制系统；（4）RFID感知设备部署与Savant中间件配置；（5）（内部开发环境）系统集成、调试与验收。

3．技术服务的方式：现场技术服务与远程支持相结合。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1．技术服务地点： 甲方指定场所（北京市）及乙方所在地（福州市）

2．技术服务期限： 6个月，自合同签订之日起

3．技术服务进度： 第1-2月：需求确认，形成开发文档和系统设计文档；系统原型开发、硬件采购与到货验收；第3-4个月：系统集成，硬件开发，savant中间件开发；第5个月，设备安装调试；软硬件联调，集成测试；第6个月：用户验收与交付。

4．技术服务质量要求： 系统运行稳定，实现文物建档、标签绑定、入出库管理、权限控制与异常告警功能。

5．技术服务质量期限要求： 验收合格后提供半年免费运维服务；并提供后期技术方案的咨询。

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：

非遗艺术品品类具体信息、艺术品流转的具体场景等详细需求。

2．提供工作条件：

指派专门对接的业务人员，能够及时汇总甲方的反馈意见和快速解答开发中的详细业务需求，能够针对需求的调整和确认出具较为规范的文档；软件验收和测试的环节，可以全流程参与。

3．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式： 合同签订后10个工作日内提供。

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务费总额为： 人民币145,684.48元（壹拾肆万伍仟陆佰捌拾肆元肆角捌分）。明细：附件硬件36,982.48元、服务器31,202元、顾问费30,000元（2人×15,000）、工时费45,000元（45天×1,000）、路由器五金2,500元。

2．技术服务费由甲方    一次    （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

合同签订且硬件到货验收合格后10个工作日内一次性支付。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：中国建设银行股份有限公司福州城北支行

户名：            福州外语外贸学院

帐号：           35001890007052503326

地址：          福州市鼓楼区鼓屏路18号

第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）: 文物、艺术品基本信息、系统架构、技术参数。

2．涉密人员范围:  项目相关人员

3．保密期限： 合同终止后3年

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）: 甲方提供的文物、艺术品资料、系统需求。

2．涉密人员范围:  项目组成员

3．保密期限： 合同终止后3年

第六条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在   7   日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

无

第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1．乙方完成技术服务工作的形式： 系统部署完成并正常运行，提交相关技术文档。

2．技术服务工作成果的验收标准： （1）文物建档功能正常、信息在中央数据中心保存和呈现；（2）NFC/UHF双标签绑定与管理功能正常；（3）库房入出管理与权限控制功能正常；（4）Savant中间件事件处理正常；（5）异常告警功能正常。

3．技术服务工作成果的验收方法： 双方现场验收测试。

4．验收的时间和地点： 合同期限届满前5个工作日，甲方指定场所。

第八条：双方确定：

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归    双    （甲、双）方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归    乙    （乙、双）方所有。

第九条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定　林总

为甲方项目联系人，乙方指定　谢坤达　　为乙方项目联系人。

第十条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．

第十一条：与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，                     为本合同的组成部分：

1．技术背景资料： 文物物流与辨识项目展示方案。

2．可行性论证报告： 项目预算估计表。

3．技术评价报告： 无

4．技术标准和规范： RFID相关国家标准。

5．原始设计和工艺文件： 系统架构设计、数据库表设计。

6．其他： 硬件采购清单。

第十二条：双方约定本合同其他相关事项为： 无

第十三条：本合同一式   4  份，具有同等法律效力。

第十四条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                                          （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　　      　（签名）

年     月     日

乙方：                                          （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　      　　（签名）

年     月     日