技术服务合同（修订整合版）

项目名称：非遗文物物流与辨识、溯源系统开发

| 委托方（甲方） | 保际（北京）非物质文化遗产保护发展有限公司 |
| --- | --- |
| 受托方（乙方） | 福州外语外贸学院 |
| 签订时间 | 2026年4月15日 |
| 签订地点 | 北京市 |
| 有效期限 | 2026年4月15日至2027年4月14日 |
| 版本说明 | 本版以第一版《技术服务合同》为结构基础，吸收第二版修订建议，并参照产学合作合同之智慧财产条款进行整合。 |

委托方（甲方）：保际（北京）非物质文化遗产保护发展有限公司

住所地：北京市丰台区方庄南路18号院3号楼1层3-1内1109

项目联系人：林少彬    电话：15562781987    电子邮箱：15562781987@163.com

受托方（乙方）：福州外语外贸学院

住所地：福建省福州长乐区首占新区育环路28号

项目联系人：谢坤达    电话：15880111091    电子邮箱：jumbokh@qq.com

项目组成员：谢坤达、郑欣、冯建淞、陈昭埌、严盛辉、颜俊英。

本合同甲方委托乙方就“非遗文物物流与辨识、溯源系统开发”项目提供专项技术服务，并支付相应技术服务报酬。双方依据《中华人民共和国民法典》等法律法规，在平等、自愿、诚实信用基础上，经协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

第一条  技术服务目标、内容与项目定位

1. 技术服务目标：围绕非遗文物（或艺术品）物流与辨识管理需求，建设一套基于 RFID 的示范应用系统，实现文物/艺术品基础信息建档、NFC/UHF 双标签绑定、入库/出库管理、权限控制、事件采集、状态追踪与异常告警。

2. 技术服务内容包括但不限于：

（1）文物基础信息建档模块设计与实现；

（2）NFC/UHF 双标签编码、绑定、管理与查询功能设计与实现；

（3）入库、出库、回库、审批联动、权限控制与异常告警功能设计与实现；

（4）RFID 感知设备接入、Savant 中间件配置、事件过滤、聚合处理及数据对接；

（5）系统原型、演示流程、测试环境及部署调试；

（6）需求、设计、测试、验收、培训及运维相关文档整理。

3. 项目定位：本项目不以单纯“系统开发”为唯一目标，还应兼顾实际应用场景落地、博物馆/展陈场景对接、可展示性及后续推广应用潜力。

第二条  服务方式、地点、期限、进度及质量要求

1. 服务方式：现场技术服务与远程支持相结合。

2. 服务地点：甲方指定场所（北京市）及乙方所在地（福州市）；必要时双方可书面协商其他测试或展示地点。

3. 服务期限：自合同生效之日起六个月。

4. 计划进度：

（1）第 1-2 个月：需求确认、场景梳理、系统框架设计、标签方案及项目计划输出；

（2）第 3-4 个月：主要功能开发、Savant 中间件配置、核心流程联调；

（3）第 5 个月：部署测试、演示验证、异常流程验证及阶段整改；

（4）第 6 个月：培训、知识移交、最终验收与结项。

5. 质量要求：系统应能够稳定实现文物建档、双标签绑定、入出库流程管理、权限控制、异常告警、基础留痕及场景演示功能。

6. 质量保证期：项目验收合格后，乙方提供六个月免费运维支持及相关技术咨询。

第三条  甲方提供的工作条件、协作事项与配合义务

1. 甲方应于合同生效后十个工作日内，向乙方提供项目所需的基础资料、业务流程、场景说明、测试对象信息、展示需求及其他必要协作信息。

2. 甲方应指定固定项目联系人及业务接口人员，负责需求澄清、业务规则确认、测试组织、流程确认、验收参与及书面反馈。

3. 甲方应提供或协调必要的测试环境、场地、电源、网络、设备部署条件及其他现场配套资源。

4. 甲方对乙方提交的需求说明、设计文档、阶段成果、测试报告等，应在合理期限内完成审阅与反馈；逾期未反馈且不提出实质异议的，乙方可按既定计划继续推进。

5. 因甲方未及时提供资料、场地条件、书面确认或临时变更核心需求导致项目延期的，履约期限相应顺延，乙方不承担由此产生的违约责任。

第四条  项目沟通、变更管理及书面确认机制

1. 双方应建立项目对接群，用于需求澄清、资料往返、问题跟踪、测试安排、会议纪要留存及日常协作。

2. 原则上，项目推进期间双方至少每两周进行一次进度沟通；遇关键节点、重大问题或合同修订事项时，可临时召开专项会议。

3. 凡涉及范围新增、关键需求变更、交付时间调整、验收口径调整、商业化合作安排、额外资源投入等事项，均应通过会议纪要、邮件、群消息确认、书面签认或补充协议等方式留痕确认。

4. 无人机配送、低空经济、其他高监管硬件系统或新增大型平台对接等延伸事项，不当然纳入本合同既定交付范围；如需纳入实施，应由双方另行签署补充协议。

第五条  技术服务报酬及支付方式

1. 技术服务费总额为人民币 145,684.48 元（大写：壹拾肆万伍仟陆佰捌拾肆元肆角捌分）。

2. 经费明细如下：附件硬件 36,982.48 元、服务器 31,202.00 元、顾问费 30,000.00 元（2 人×15,000 元）、工时费 45,000.00 元（45 天×1,000 元）、路由器五金 2,500.00 元。

3. 为降低履约风险并对应项目节点，甲方分三期支付乙方技术服务费：

（1）首期款：合同签订后十个工作日内，支付合同总额的 40%；

（2）中期款：主要功能完成、硬件到货并完成阶段联调后十个工作日内，支付合同总额的 40%；

（3）尾款：最终验收合格后十个工作日内，支付剩余 20%。

4. 乙方开户银行名称、地址和帐号沿用原合同信息；如有调整，以乙方正式书面通知为准。

第六条  工作报告、交付成果与验收标准

1. 项目实施过程中，甲方有权了解项目执行情况，乙方应在合理范围内提供必要说明、相关资料及答疑支持。

2. 乙方交付成果原则上包括但不限于：

（1）需求分析或业务流程说明文件；

（2）系统架构图、数据库或基础数据设计文件；

（3）原型系统或演示系统；

（4）硬件对接、标签方案、Savant 中间件事件处理说明；

（5）测试记录、问题清单、整改说明；

（6）用户操作说明、培训或知识移交材料。

3. 验收采用“功能验收 + 场景验收”方式进行：

（1）文物建档、双标签绑定、入出库流程与权限控制功能可正常运行；

（2）Savant 可对合法与异常事件进行识别、记录与展示；

（3）示范场景可完成至少一轮“建档—入库—申请/审批—出库—回库”闭环演示；

（4）主要交付文档齐备，并完成现场或线上培训说明。

4. 验收应由双方共同参与，并形成书面验收纪要。若甲方于验收后提出新增功能或超出原范围的调整，应另行确认工期、费用与交付方式。

第七条  智慧财产、成果归属及使用方式

1. 甲方如于本项目开始执行前或执行过程中，另行与乙方签订技术转让、技术许可或成果转化协议者，相关知识产权及使用方式依该等协议另行规范。

2. 除双方另有书面约定外，乙方在履行本合同过程中基于自身既有技术、既有平台、既有方法、既有模型、既有文档模板及通用研发能力所形成或改进之成果，其知识产权仍归乙方所有。

3. 以甲方支付本合同经费完成并形成之本项目专属软件程序、系统文档、流程方案、演示材料、测试成果及其他交付成果，其著作权及相关可归属之产学合作成果原则上归乙方所有；甲方在本合同目的范围内享有非排他、不可转授权、可内部使用之使用权，有权为项目展示、内部管理、测试验证及向潜在合作对象说明项目用途而使用相关成果。

4. 未经乙方事先书面同意，甲方不得擅自对乙方享有权利之软件、源代码、算法、模型、数据库结构、技术文档进行复制、反向工程、对外许可、出售、转让或提供给第三方商业化使用；但为本项目内部运行、维护与验收所必要者，不在此限。

5. 如甲方后续拟将本项目成果用于对外商业运营、规模化部署、技术转移、再许可或与第三方共同开发，应由双方另行协商并签署补充协议，明确权利归属、收益分配、责任承担及实施范围。

6. 有关本项目成果中涉及乙方名称、校名、校徽、标章或其他识别标识之使用，未经乙方书面授权，甲方不得擅自用于宣传、背书、招商、融资或其他对外用途。确需使用者，应就授权标的、授权范围、授权期间及授权费用另行书面约定。

7. 乙方为本项目所购置之图书、期刊、仪器、设备及剩余经费形成之财产，除本合同另有明确约定外，均归乙方所有。

第八条  侵权责任与第三方权利保护

1. 乙方执行本项目应注意不得侵害他人之营业秘密、知识产权或其他合法权益；如因乙方故意或重大过失导致侵权，乙方依法承担相应责任。

2. 乙方保证依本合同交付之成果，在其知悉范围内不存在故意侵害第三人知识产权之情形。甲方如因乙方交付成果遭第三人主张权利，乙方应在合理范围内协助甲方进行答辩并提供必要资料。

3. 项目执行过程中，乙方应尽合理注意义务避免损害第三人合法权益；因甲方提供资料、指定方案、第三方软件/硬件或甲方自行扩展使用导致的侵权或争议，由甲方自行承担相应责任。

第九条  保密责任

1. 未经任一方事先书面同意，他方不得向任何与本合同履行无关之第三人披露本合同内容及在履约过程中知悉的商业秘密、技术资料、业务数据及其他保密信息。

2. 前款保密义务不适用于以下信息：依法已公开的信息；非因受领方过错而公开的信息；受领方可证明其在披露前已合法持有的信息；依法令、监管要求或司法机关要求必须披露的信息，但受领方应在法律允许范围内及时通知披露方。

3. 双方保密义务自信息披露之日起生效，并在本合同终止或解除后继续有效三年。

第十条  合同终止、违约责任与不可抗力

1. 任一方严重违反本合同约定，经守约方书面催告后在合理期限内仍未改正的，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应损失。

2. 乙方无正当理由停止工作、严重延误进度且经甲方书面催告仍未改善，或未按约定提交应交成果且经催告仍未履行的，甲方有权停止支付相应款项并解除合同。

3. 甲方未按约支付技术服务费，经乙方书面催告后仍未支付的，乙方有权暂停服务、顺延工期，情节严重的有权解除合同，并要求甲方支付逾期款项及相应损失。

4. 因天灾、政府行为、政策限制、重大疫情、重大供应链中断或其他不可抗力导致无法履行本合同的，受影响一方应于事件发生后十日内书面通知另一方，并在合理范围内提供证明。不可抗力持续超过九十日的，任一方均有权解除合同，双方据实结算已完成工作。

第十一条  权利义务转让、争议解决及其他

1. 未经对方事先书面同意，任何一方不得将本合同项下全部或部分权利义务转让给第三人。

2. 本合同部分条款被认定无效，不影响其他条款之效力。

3. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应先友好协商；协商不成的，任一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4. 本合同未尽事宜，由双方另行协商，并可签署补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十二条  生效及合同份数

1. 本合同自双方授权代表签字并盖章之日起生效。

2. 本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

附件一：经费明细表

| 项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 附件硬件 | 36,982.48 | 按原合同约定 |
| 服务器 | 31,202.00 | Lenovo ThinkSystem SR258 v3 |
| 顾问费 | 30,000.00 | 2人 × 15,000 |
| 工时费 | 45,000.00 | 45天 × 1,000 |
| 路由器五金 | 2,500.00 | 按原合同约定 |
| 合计 | 145,684.48 |  |

（以下为签署栏）

甲方：保际（北京）非物质文化遗产保护发展有限公司

授权代表人：____________________    （签章）

地址：北京市丰台区方庄南路18号院3号楼1层3-1内1109

统一社会信用代码：____________________

乙方：福州外语外贸学院

授权代表人：____________________    （签章）

项目负责人：谢坤达

地址：福建省福州长乐区首占新区育环路28号

签署日期：__________年____月____日