Review Meeting 会议纪录

RFID 与文物物流（Cultural Logistics）— 架构确认与启动规划

| 会议名称 | Review Meeting |
| --- | --- |
| 时间 | 2026/03/24（二）16:00–17:20 |
| 地点 | A810 |
| 参与人员 | 谢坤达、郑欣、陈昭埌、冯建淞、严盛辉 |
| 主持人 | 谢坤达 |
| 纪录人 | 谢坤达 |
| 版本/日期 | v1.1 / 2026/03/24 |

一、会议目标

验收上次会议行动项目;

确认整体工作流程, 把各环节细节捋清楚 ;

明确实际工作场景, 统一大家理解 ;

讨论区块链使用场景 ;

讨论 UHF & NFC 的具体用途与落地场景;

待确定工作量.

二、议程与讨论摘要

（一）工作流程

本次验收严盛辉提交的服务器采购规格及估值文件，同时验收冯建淞提交的数据流程图与系统规划相关材料。

（一）工作流程

·  收到物品后粘贴标签，录入相关信息

·  将信息保存到 savant 和 EPCIS 数据库

·  用 UHF 扫描，识别新编码

·  与数据库比对：

- 编码已存在 → 记为出库

- 编码不存在 → 记为入库

·  更新 EPCIS 数据库状态

（二）区块链使用

只有和商业相关场景, 需要上区块链操作. 只有买卖过程需要记录上链.

（三）UHF & NFC 使用场景

UHF: 操作距离10-15米. 用于扫描多个标签录入. 出入库自动识别.

NFC: 操作距离5cm, near touch. 用于手机或NFC读取器读取信息. 消费者防伪查询.

三、行动项目（Action Items）

| 编号 | 行动项目 | 负责人 | 交付物/期限（暂定） |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 预估工时 | 严盛辉 | 下次会议前 |
| A2 | 预估工时 | 陈昭埌 | 下次会议前 |
| A3 | 整理系统架构,预估工时 | 冯建淞 | 下次会议前 |
| A4 | 提出程序分工建议（3 位老师）与任务清单 | 陈昭埌（汇整） | 下次会议前 |
| A5 | 评估网络需求与场地可用性（含权限/设备） | 谢坤达、郑欣 | 下次会议前 |

四、附件

附件 1：RFID 编码后流程图与 SOP（见先前文件/附件）。

五、签核

主持人：__________________________      纪录人：__________________________

会议结束时间：17:20      下次会议（暂定）：__________________________